## Про об’єкт, що реалізуються в рамках ініціативи “Велике будівництво”

«Реконструкція ЗОШІ-ІІІ ступенів на вул. Володимирській , 47/а в с. Забороль  Луцького району Волинської області»

|  | ФОТО ОБ’ЄКТА |
| --- | --- |
| Очікуваний результат: Дата початку робіт: Дата завершення робіт: Замовник: Виконавець (підрядник): Кошторисна вартість, млн грн: Залишкова вартість станом на 01.01 поточного року, млн грн: Затверджено до фінансування у поточному році, млн грн: | надання якісних освітніх послуг для учнівської молоді громади 01.11.2018 р. грудень 2020 р. Гуманітарний відділ Заборольської сільської ради ТзОВ «Житлобуд-2» 59, 953 млн.грн 52, 782 млн.грн 2,500 млн.грн. з них: 2,500 млн.грн.- державний бюджет (освітня субвенція), (– місцевий бюджет (обласний, міський), ___ – інші кошти (зазначити джерело) |
| Касові видатки у поточному році, млн грн: | 1, 013 млн.грн. з них: 1, 013 млн.грн.– державний бюджет (освітня субвенція) , ___ – місцевий бюджет (обласний, міський), ___ – інші кошти (зазначити джерело) |
| Відсоток будівельної готовності: | 15% (Будівля школи в осях 0/1-1; фундаментні роботи; будівля стін з цегли 1-2 поверхів; панельне перекриття будівлі) |