ІНФОРМАЦІЯ

про об’єкт, що реалізуються в рамках ініціативи “Велике будівництво”

| «Нове будівництво дитячого садка на 105 місць в с. Крупа Луцького району (коригування)» |
| --- |
| Очікуваний результат: | Введення об’єкта в експлуатацію, що дасть змогу забезпечити якісною освітою 105 дошкільнят та створити 32 нові робочі місця для педагогічного і робочого персоналу. |
| Дата початку робіт: | 2018 |
| Дата завершення робіт: | 2020 |
| Замовник: | Підгайцівська сільська рада |
| Виконавець (підрядник): | ТзОВ «Бетон Брук Сервіс» |
| Кошторисна вартість, млн грн: | 38,879 |
| Залишкова вартість станом на 01.01 поточного року, млн грн: | 11,227 |
| Затверджено до фінансування у поточному році, млн грн: | 11,227 млн.грн., з них: 8,227 млн.грн.- державний бюджет (ДФРР), 3,0 млн.грн.– місцевий бюджет (бюджету Підгайцівської ОТГ), 0 – інші кошти (зазначити джерело) |
| Касові видатки у поточному році, млн грн: | 2,056 млн.грн з них: 1,851 млн.грн. – державний бюджет ДФРР), 0,205 млн.грн – місцевий бюджет (обласний, міський), 0– інші кошти (зазначити джерело) |
| Відсоток будівельної готовності: | завершено зведення зовнішніх огороджувальних конструкцій (підвальне приміщення, цоколь, стіни, покрівля); частково завершено влаштування інженерних мереж; встановлено енергозберігаючі вікна та двері; завершуються опоряджувально-монтажні роботи (проведено чорнові ремонтні роботи); встановлено модульну котельню; встановлено вуличні павільйони; частково проведено благоустрій території; покладено бруківку, тощо |