## ІНФОРМАЦІЯ

## про об’єкт, що реалізуються в рамках ініціативи “Велике будівництво”

Торчинська селищна рада

Будівництво дитячого садка на 150 місць по вул. Шапова в смт Торчин Луцького району Волинської області

| ФОТО ОБ’ЄКТА |
| --- |
| Очікуваний результат: Дата початку робіт: Дата завершення робіт: Замовник: Виконавець (підрядник): Кошторисна вартість, млн грн: Залишкова вартість станом на 01.01 поточного року, млн грн: Затверджено до фінансування у поточному році, млн грн: | Будівництво дитячого садка на 150 місць по вул. Шапова в смт Торчин Луцького району Волинської області 2011 31.12.2021р. Торчинська селищна рада ТОВ «Луцьккомунбуд» 42,143 млн.грн 29,070 млн.грн __-__, з них: _-__ – державний бюджет (_-_ - ДФРР), __-_ – місцевий бюджет (обласний, міський), _-_ – інші кошти (зазначити джерело) |
| Касові видатки у поточному році, млн грн: | _-__, з них: __-_ – державний бюджет (_-_ - ДФРР), _-__ – місцевий бюджет (обласний, міський), __-_ – інші кошти (зазначити джерело) |
| Відсоток будівельної готовності: ЦІКАВІ ФАКТИ* ІНШЕ* | 31% будівельної готовності (На даний момент зведено двоповерхову будівлю з підвальним приміщенням; облаштована покрівля – шатрова чотирисхила дерев’яна кроквяна; встановлені металопластикові вікна, двері. Частково виконані роботи щодо утеплення фасаду будівлі. Розпочато внутрішні ремонтні роботи). Завершення будівництва та здача в експлуатацію дитячого садочка по вулиці Шапова в смт Торчин має важливе соціальне значення для життєдіяльності Торчинської громади. На даний час в смт Торчин функціонує лише один дошкільний навчальний заклад «Сонечко», який розташований у трьох пристосованих приміщеннях та охоплює навчально - виховним процесом більше 130 дітей віком від 3 до років, що свідчить про переповнені групи дошкільного закладу, що у свою чергу не відповідає діючим нормам та правилам, що позначається і на якості дошкільної освіти. Приміщення ясельної група побудоване у 1957 році, загальна площа становить 18,9 м.кв, молодшої групи (площа 29,7 м.кв), середня група (31,9 м.кв) та старша група (35,2 м.кв). Старша група знаходиться у приміщенні будинку школяра. У свою чергу, відстань між вказаними групами становить в середньому від 100 до 400 метрів. Далека відстань старшої групи до харчоблоку (300 метрів) створює незручності у роботі персоналу для постачання та забезпечення гарячим харчування дітей садочка. Аналогічна ситуація з ясельною, молодшою та середньою групами. За результатами проведеного планового огляду Луцьким міськрайонним відділом Управління ДСНС України у Волинській області дошкільний заклад «Сонечко» має високий ступінь ризику. Питання прийняття дітей в дошкільний заклад на даний час є проблемним. Так, на черзі на влаштування в дошкільний заклад «Сонечко» перебуває більше 140 дітей віком від 3 до 6 років. Діти дошкільного віку, які перебувають у черзі не мають можливості отримати дошкільну освіту, у зв’язку із переповненням груп в закладі «Сонечко». Великою проблемою є і те, що не відновлення найближчим часом будівельних робіт призведе до початку руйнування вже існуючих стін та перекриттів. Через те, що й досі не підключене опалення та на об’єкті існує велика вологість, починає намокати та відпадати штукатурка зі стін. А покритий ґрунтовкою та не пофарбований фасад починає відлущуватись. Будівництво закладу дошкільної освіти ведеться з 2011 року. Вартість виконаних робіт в 2012-2013 роках - 1125,62351 тис.гривень. Протягом 2014- 2017 років вартість виконання робіт - 11781,77280 тис.гривень. Загальна сума 2012-2017 роках становить 12907,39631 тис. грн. Загальний кошторис станом на червня 2018 року - 42143,455 тис.грн (будівельні роботи - 29 378,951 тис.грн, устаткування та інші витрати - 12764,504 тис. грн). Відповідно до розпорядження Волинської облдержадміністрації від 29 листопада 2018 року №789 передано Торчинській селищній раді виконання функцій замовника по об’єкту «Будівництво дитячого садочка на 150 місць на вул.Шапова в смт Торчин Луцького району Волинської області (коригування)». Протягом 2019 року на будівництво дитячого садочка виділено коштів в сумі 400,000 тис.гривень, |